Lic. Héctor Germán René López Santillana

Presidente Municipal

H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre Julio-Agosto de 2020.

León, Guanajuato a 20 de Octubre de 2020

Respetuosamente

“El Trabajo Todo lo Vence”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto

Contralor Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: 	Julio-Agosto de 2020

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre   Julio-Agosto de 2020,  lo que se realiza en  los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva…………………………………………………………………………………….………..….……...4

02 Auditorías Contables y Financieras …………………………………………………………….……….….….…….…5

03 Auditorías a Obra Pública ……………………………………………………………………………….…...…………….9

04 Auditorías de Control Interno……………………… …………………………………………….…………….……....15

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana……………………………………………..………….…...….……15

06 Gestión Gubernamental……………….. ………………………………………………………………………….………20

07 Investigaciones ………………………………………………………………………………………………………….……...21

08 Responsabilidad Administrativa……….………………………………………………………………………....….…24

Despacho del Contralor………………………………………………………………………….…………………………..…..26

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras  ……………………………….…….……….…….31

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública …………………………………………………..…………….32

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos ……………………………………41

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) .…………………….…..….……………42

01 Formación Preventiva

META 01

Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de interese al 100% de los servidores públicos.

Como parte del proceso de recepción de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos nuevos obligados a rendir declaraciones, se capacitó a 45 enlaces y subenlaces de las Entidades y Dependencias de la Administración Pública Municipal con el tema  “Mecanismos, Criterios y Obligaciones para la Recepción de la Declaración Patrimonial y de Intereses de los nuevos sujetos obligados”.

Así mismo, en seguimiento al proceso de recepción de las declaraciones patrimoniales y de intereses, se capacitó a 332 servidores públicos nuevos obligados a rendir declaración patrimonial y de intereses y a 200 de nuevo ingreso.

META 02

Capacitación en control interno y administración de riesgos a los Comités de Control Interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Como parte de  los mecanismos de prevención e implementación del Control Interno capacitamos a 72 servidores públicos en materia de Administración de Riesgos, siendo estos los enlaces de control interno de las Dependencias, a los sub enlaces de la Secretaría del H. Ayuntamiento y de Tesorería, así como a los representantes de las  Direcciones del DIF.

META 03

Capacitación en Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos establecidos en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, se capacitó a 346 servidores públicos en materia de “Ética y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, atendiendo a que la misma es una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

META 06

Capacitación en ética, integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

Con el objeto de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó a 200 servidores de nuevo ingreso en la administración publica centralizada.

META 05

Capacitación en Contraloría Social a 100 servidores públicos para dar a conocer los programas de Contraloría Social.

Con el objetivo de fortalecer la Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartió una capacitación a 28 servidoras y servidores públicos pertenecientes a diferentes instituciones municipales, logrando con ello generar acciones estratégicas que nos permitan fortalecer la operación de esta herramienta.

META 07

Capacitación sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño a los enlaces de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

El día 20 de Julio, se dio cita a 10 servidores públicos adscritos a la Secretaría del H. Ayuntamiento, con la finalidad de capacitarlos en el seguimiento a las evaluaciones que realiza la Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno.

En conjunto con Tesorería e IMPLAN, se impartió la capacitación virtual en materia de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño a 114 servidores públicos de la Administración Pública Municipal durante los días 03 al 14 de agosto.

02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

15 Auditorías Contables y Financieras

Auditorías Contables y Financieras basadas en la gestión de riesgos, ejecutadas:

En el bimestre que se informa se realizaron las siguientes actividades:

| Actividad | Dependencia / Entidad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Notificación de 2 informes de auditoría | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León | 5 observaciones 7 Recomendaciones 1 Recomendación General |
|  | Patronato de Bomberos | 8 Observaciones 1 Recomendación General |
| Notificación de 1 informe de evaluación administrativa | COMUDE | 17 Hallazgos 12 Acciones preventivas 5 Acciones correctivas |
| Notificación de 2 resoluciones finales de auditoría | Dirección General de Hospitalidad y Turismo | 3 observaciones no solventadas 7 Recomendación no atendida |
|  | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 5 Recomendaciones no atendidas |
| Notificación de 1 resolución final de evaluación administrativa | Secretaría de Seguridad Pública | 10 Acciones preventivas (6 atendidas) 38 Acciones correctivas (14 atendidas) |
| Emisión de oficio de cumplimiento | Dirección de Talleres Mecánicos | Turnado a la Dirección de Asesoría e Investigaciones |
|  | Patronato del Parque Zoológico de León |  |

Resultados:

Como resultado de la práctica de auditorías y evaluaciones administrativas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

ACCIONES DE MEJORA

Dirección de Talleres Mecánicos

-El Director de Talleres Mecánicos elaboró con base a sus atribuciones un Plan de Trabajo para el presente ejercicio.

-Actualmente se envían periódicamente correos electrónicos a todo el personal de la Administración, a efecto de darle difusión a las Políticas y Lineamientos del Taller Mecánico, con la finalidad de hacer más eficiente el uso de las unidades vehiculares propiedad del Municipio.

-Implementación de un check list de verificación de documentos para el pago de refacciones, y así evitar la duplicidad en los pagos de las mismas.

-Implementación de formatos para realizar el inventario de equipo de las unidades vehiculares del Municipio que ingresan al Taller para algún mantenimiento o reparación.

-Implementación de la “bitácora de material de desecho”, así como del formato “salida de refacciones en desuso”, cuyo fin es controlar las entradas y salidas de los desechos generados en el Taller.

Patronato del Parque y Zoológico de León

-Los perfiles y descripción de puestos fueron autorizados por el Director General, además ya cuentan con las firmas de quien elaboró y validó.

-El Consejo Directivo emitió Políticas y criterios para la asignación de precios de venta en los productos de snacks y souvenirs para su comercialización dentro del Parque.

-Implementaron un sistema de control de asistencia (automatizado), ya que anteriormente los registros de entrada y salida del personal eran realizados en una libreta.

-El Consejo Directivo del Patronato autorizó realizar un ajuste de $15,000.00, del fondo revolvente.

-Reintegro de $2,706.00 a caja chica, correspondiente a una erogación por depósito en garantía pagado a la CFE.

-El Tesorero junto con el Presidente del Consejo conforme a sus atribuciones ya autorizan la relación de los pagos a proveedores.

-Emitieron y documentaron el “Procedimiento de Adquisiciones”.

-Implementaron códigos QR en la clínica, para el control pormenorizado de entradas y salidas de medicinas y productos farmacéuticos.

Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 48 solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean utilizables para su enajenación, atendidos.

- Inspecciones de bienes sin uso y motivo de desecho o donación.

- Atendimos proceso para la donación de bienes del FIDOC a la Asociación Civil RHUAA Comunidades Infantiles (15 de julio)

- Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes y papelería (13 de agosto).

- El 26 de agosto para la donación de bienes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública la Cruz Roja.

Información financiera trimestral y cuenta pública de tesorería y entidades paramunicipales, revisada.

Efectuamos la revisión de la información financiera del segundo trimestre del presente ejercicio en lo correspondiente a la Tesorería y las 20 Entidades, que relacionamos a continuación:

- Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN);

- Patronato de la Feria Estatal de León;

- Patronato de Explora;

- Patronato de Bomberos de León;

- Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL);

- Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI);

- Instituto Municipal de las Mujeres;

- Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC);

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);

- Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE);

- Fideicomiso Promoción Juvenil;

- Patronato del Parque Zoológico de León;

- Instituto Cultural de León;

- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL);

- SAPAL – Rural;

- Fideicomiso Museo de la Ciudad de León;

- Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León;

- Sistema Integral de Aseo Público;

- Academia Metropolitana de Seguridad Pública;

- Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvo los siguientes resultados:

| Irregularidad | Dependencia /Entidad |
| --- | --- |
| Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria. | Patronato de Bomberos de León, DIF, Explora, Fideicomiso Promoción Juvenil, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal de las Mujeres, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, SIAP, Patronato del Parque Zoológico de León, Patronato de la Feria Estatal de León, Fideicomiso de Obras por Cooperación. |
| Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia. | SIAP. Revisamos la página de transparencia de la Entidad el 5 y el 18 de agosto sin que estuviera publicada la información financiera, por lo que turnamos a la Dirección de Asesoría e Investigaciones la irregularidad a fin de que determinara lo conducente en ejercicio de sus atribuciones. |
| La Relación de Bienes Muebles e Inmuebles, carece del importe total que refiere la Guía para la Entrega de la Información Financiera Trimestral 2020 emitida por la ASEG. | Museo, Patronato del Parque Zoológico de León, SAPAL. |
| Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros. | Patronato de la Feria Estatal de León, SAPAL, SIAP, DIF, Patronato del Parque Zoológico de León. |
| La Balanza de Comprobación no cumple con las reglas de presentación señaladas en la Guía para la Entrega de Información Financiera Trimestral 2020 emitida por la ASEG. | IMUVI, Museo. |
| Diferencias en la Información Presupuestal | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León. |
| Diferencias en la Información de Disciplina Financiera | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Patronato del Parque Zoológico de León. |

Otras actividades

Asistencia a las reuniones del  Órgano de gobierno del Fideicomiso Ciudad Industrial, donde se abordaron los siguientes temas: Presentación del Cierre Presupuestal del Ejercicio 2019; Aprobación de Estados Financieros al 30 de junio de 2020; Presentación Ruta Crítica para la Extinción del Fideicomiso Ciudad Industrial de León; Autorización de extinción parcial del patrimonio del fideicomiso de los lotes 34 y 35 Mz III 2ª Etapa

Verificamos la impartición de cursos en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública: "Formación de mandos", "Técnicas de vigilancia y Patrullaje en Bicicleta" y "Formación inicial activos", “Derechos Humanos",

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre, se notificó el inicio de 13 auditorías, de las cuales 4 están dirigidas al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL y 9 a la Dirección General de Obra Pública, con lo cual se cuenta con un total de 59 auditorías notificadas.

Por consiguiente, en el presente bimestre se concluyeron 16 auditorías, de las cuales 13 fueron dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 3 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León SAPAL. De éstas en 6 resultaron 15 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo de las 10 restantes se emitió la resolución final.

Derivado del resultado de las auditorías, se observó un monto irregular por la cantidad de $179,677.20 pesos, por los siguientes rubros; “Pagos indebidos por volúmenes improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y deficiencias técnico constructivas”, al respecto se está en periodo de seguimiento para su probable reintegro y/o solventación, el status se refleja en la siguiente tabla:

| ORDEN DE AUDITORÍA | OBRA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| OA/001-G/19 | “REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA UBICACIÓN: PORTALES DELICIAS Y PLAZA FUNDADORES, ZONA CENTRO, LEÓN GUANAJUATO.”, | 1. SE OBSERVARON ERRORES EN NÚMERO DE CONTRATO, FIANZAS Y DOCUMENTOS ANEXOS AL MISMO CONTRATO. SE EMITIERON LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y SE DIO EL SEGUMIENTO CORRESPONDIENTE PARA SU ACLARACIÓN Y/O CORRECCIÓN. 2. SE OBSERVÓ QUE EN LA ETAPA DE RECIMENTACIÓN, EL INMUBLE SUFRIO DAÑOS EN LOS MUROS (FISURAS Y FRACTURAS) EN LAS AULAS FRONTALES. SE EMITIERON RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y SE DIO EL SEGUMIENTO CORRESPONDIENTE A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS. |
| OA/032-I/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS TRAMO: 26 DE AGOSTO A 14 DE MAYO COL. MORELOS. | 1. DEFICIENCIAS TÉCNICO-CONSTRUCTIVAS (GRIETA EN BANQUETA, SEÑALAMIENTO INESTABLE, ENCHARCAMIENTOS). 2. PAGOS INDEVIDOS POR VOLUMENES COBRADOS EN EXCESO $32,054.03 2. I3.NCUMPLIMIENTO DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRA, 4. INTEGRACIÓN DEFICIENTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA. . 5. IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMPROBATORÍA DEL GAST |
| OA/027-SAP-PH/20 | LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 30). | 1. LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO TANTO NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. 2. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA DESAMBLADA. |
| OA/028-SAP-PH/20 | LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA. (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 31). | 1. LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y NO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. |
| OA/031-I/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA SARDENETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC A PRESA LA VALLE. UBICACIÓN: PRESITAS DEL CONSUELO | 1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO $11,220.05 2. INCUMPLIMIENTO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. |
| OA/033-I/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO. | 1. DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS, GRIETAS EN ARROYO, MONTO CALCULADO POR DEFICIENCIAS POR $92,821.36 2. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS EN EXCESO $43,581.76 C/IVA (CONTRATISTA+SUPERVISIÓN) 3. DEFICIENTE SUPERVISIÓN EXTERNA. |
| OA/058-G-Q/19 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEÓN GTO. | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |
| OA/015-PG/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA TRAMO H. AYUNTAMIENTO – CORREGIDORA EN LA COLONIA LIBERTAD.” | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL, SOLVENTARON RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. |
| OA/016-PG/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA, TRAMO: VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO A ATANACIO HERNÁNDEZ, COLONIA LEÓN II.” | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL, SOLVENTARON RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. |
| OA/022-SAP-H/20 | "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE PTAR MUNICIPAL A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO." | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |
| OA/009-PI/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II” | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL, SOLVENTARON RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. |
| OA/034-H/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS. | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |
| OA/036-H/20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL MONTE, TRAMO: VOLCAN DE JORULLO A CERRO DE LA BUFA, UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DE JEREZ LEON, GTO. | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |
| OA/001-I/20 | “7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.” | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |
| OA/008-PG/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FEDERALISMO, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A CONGRESO CONSTITUYENTE UBICACIÓN COLONIA LIBERTAD.” | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |
| OA/048-H/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA LUISA, TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR PONIENTE, UBICACIÓN: COLONIA 10 DE MAYO SECCIÓN NEGRETE, LEÓN, GTO. | SE EMITIÓ RESOLUCIÓN FINAL SIN OBSERVACIONES. |

Beneficios

Respecto a los rubros de:  Volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso y conceptos cobrados no ejecutados, tanto a obras finiquitadas administrativamente como en proceso de ejecución, al respecto se recuperó a favor del erario público, un monto por $384,166.81  pesos de las obras siguientes:

Así mismo, con la participación a las obras en proceso de ejecución y referente a los rubros de: calidad de los trabajos, Incumplimiento en las fechas de término establecidas en el contrato de obra e irregularidades en la documentación comprobatoria del gasto, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se procura ser oportunos en recomendar e informar a la contratante de forma oficial, a fin de que ésta, emprenda las medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones, coadyuvamos en propiciar que las obras se concluyan en los tiempos pactados en contrato, a precio justo, así como contar con obras de calidad y funcionalidad.

Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.

Asimismo se Intervino en 55 actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron 34 observaciones, de las cuales se han atendido 18 y a las 16 restantes se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

| Entrega Recepción de Obras y Servicios | Número de observaciones |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Observación | Obras | Proyectos |
| Deficiencias técnicas-constructivas: Grietas y fisuras en concreto hidráulico del pavimento en arroyo vehicular; se observan un tronco de árbol en banqueta el cual obstaculiza la circulación peatonal; desgaste prematura de pintura en concreto hidráulico arroyo vehicular, falta de entrega de accesorios retirados (luminarios) sustituidos; Error en la señalética; Falta de letrero informativo de obra; Falta de simbología en rampas de minusválidos; Falta de limpieza general de obra, desgaste prematura pintura de señalética horizontal entre otras. | 21 | 0 |
| Administrativas: Falta de entrega de documentación requerida por Ley: formato digital, oficio de terminación de los trabajos, no presentó la última nota de bitácora en la cual se asiente la terminación de trabajos, falta de planos de obra autorizados por SAPAL, inasistencia del personal encargado de la obra, falta de evidencia fotográfica de los trabajos realizados, errores en la documentación (número de contrato), los planos de obra terminada no presentan firmas ni sellos. | 4 | 9 |

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de $ 93’482,629.75 pesos.

Graficas representativas de la intervención.

Beneficios:

De la participación a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, constatamos y coadyuvamos en lo siguiente:

- Verificar que en las entregas, la contratante así como la contratista y supervisión contratada, se hayan apegado a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras de calidad, funcionales, terminadas en tiempo y al precio justo.

- Derivado de la revisión física y en el caso de existir irregularidades, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello, evitar que el Municipio erogue recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así como contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Actos de apertura de propuestas y comités de obra, atendidos.

Además, se Intervino en 73 actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, de dicha intervención se participó en 33 aperturas de propuestas técnicas y económicas y 40 comités de obra,  tanto a la Dirección General de Obra Pública como al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), distribuidos de la siguiente forma:

| Licitaciones y Comités de Obra | Evento |  |
| --- | --- | --- |
| Dependencias y Entidades | Apertura de Propuestas | Comité de Obra |
| Dirección General de Obra Pública | 22 | 27 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) | 11 | 13 |

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logra la fiscalización de un monto económico por $152’ 284,614.41 pesos

Revisión de contratos.

En lo que respecta a los Contratos, mismos que son enviados a este órgano de control, se realizó la verificación de 272 contratos, cuidando el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa, y que estén debidamente firmados por las partes, tanto de obras como de servicio relacionados, de la forma siguiente:

Resumen de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

| Procesos de Obra Pública | Cantidad |
| --- | --- |
| Entrega-recepción de obras | 41 |
| Entrega-recepción de proyectos | 14 |
| Asistencia a licitaciones y comité de obra | 73 |
| Revisión de contratos | 272 |
| Total | 400 |

Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos licitación de obra pública, así como de la revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

Apertura de Propuestas

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de aperturas, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva así como a las bases de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.

Comité de Selección de Obras

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea verás y que esta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de revisión que realiza esta Contraloría, con objeto de que en la ejecución se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

Revisar y ser oportunos en la detección de deficiencias, derivado de la revisión al contenido y formalización de los contratos, el hacer del conocimiento de forma inmediata a la contratante, así como constatar que estos, cumplan en su contenido con los requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

20 Auditorías de Control Interno

En el bimestre que se informa, se realizaron las siguientes acciones:

| Acción | Dependencia / Entidad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Notificación de 2 Informes Preliminares | Dirección General de Salud | 7 Recomendaciones |
|  | Tesorería Municipal | 8 Recomendaciones |
| Notificación de 2 Informes Finales | Dirección General de Economía | Se atendió la totalidad de recomendaciones |
|  | DIF | 6 recomendaciones por atender |
| Inicio de 3 Auditorías | SIAP, DGRMYSG e IMUVI | - |

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

Atender el 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes Ciudadanos

Se dio atención a 203 solicitudes ciudadanas, de las cuales se iniciaron 4 procedimientos de investigación en contra de servidores públicos municipales por el presunto incumplimiento a la funciones de su empleo, cargo o comisión.

Se emitió 1 recomendación a la Dirección General de Protección Civil con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos en las dependencias y entidades municipales.

Las Dependencias/Entidades implicadas con las investigaciones de este bimestre son las siguientes: 1 de la Dirección de Desarrollo Rural, 1 de Tesorería Municipal; 1 de la Dirección de Comercio y Consumo y 1 de la Secretaría de Seguridad Pública

| DEPENDENCIA/ENTIDAD | MOTIVO |
| --- | --- |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL | 1 por ejercicio indebido de funciones. |
| TESORERIA MUNICIPAL | 1 por ejercicio indebido de funciones. |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA | 1 por ejercicio indebido de funciones. |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1 por ejercicio indebido de funciones. |

Al cierre de este bimestre julio - agosto del año 2020 en el área de quejas y denuncias se atendieron 6 expedientes y se cuenta con 51 expedientes de investigación en trámite.

META 02

Vincular a 500 ciudadanos con los programas de Contraloría Social.

Se continuó incentivando y generando participación ciudadana a través del control, vigilancia, evaluación y seguimiento en la prestación de servicios públicos municipales, ejecución de obras públicas y el correcto funcionamiento de trámites que presta el municipio, a través de las siguientes actividades:

.

Programa Inspección Ciudadana

Se realizaron 18 presentaciones del programa (de manera remota y telefónica) en diversas Colonias de la ciudad, entre las que se encuentran: Fraccionamiento Vivar, la Piscina sur, La Marquesa, Ejido de la Joya, Observatorio II, San Antoni La Ermita y Brisas del Campestre. Logrando con ello la participación de 2 Ciudadanas que fueron nombradas Contralores Sociales para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad.

De igual manera, dando seguimiento al programa, se tuvo contacto con las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de 81 llamadas telefónicas, en las cuales se le brindó asesoría para atender las necesidades de servicio que se presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para realizar la gestión correspondiente.

Adicionalmente, se atendieron 13 reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas. Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de 21,163 vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

Dimos seguimiento y atención a Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante 4 visitas de supervisión, concluyendo actividades en 1 de ellos, el cual se contactó para resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de su obra.

De igual manera, se contactó  a las personas beneficiarias de obras que se encuentran en proceso de ejecución, con el objetivo de presentarles el proyecto; logrando con ello, la conformación de 24 Comités de Contraloría Social en Obra Pública por vías remotas, en los que se cuenta con  la participación de 95 personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social.

.

Paralelamente se realizaron 11 Visitas de Vinculación en coordinación con las dependencias y entidades involucradas en el proyecto, a fin de aclarar dudas sobre su obra; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de $18,876,088.00  logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de 4,271.00 beneficiarios de las obras.

Po otro lado, a fin de establecer acuerdos para fortalecer la operación del programa y con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales realizadas en el mismo, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo vía remota, en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades, siendo estas: Dirección General de Obra Pública, Dirección General de Desarrollo Social, Sistema de Agua Potable  y Alcantarillado de León “SAPAL”, Dirección General de Desarrollo Rural, Instituto Municipal de la Vivienda “MUVI”, Fideicomiso de Obras por Cooperación “FIDOC” y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato.

Contralor Ciudadano

Se concluyó con la revisión de 2 trámites de alto impacto: Permiso de Comerciante en vía Pública y Atención a reportes de alumbrado público, entregando el informe final respectivo.

Aunado a lo anterior, se realizaron  10 mesas de trabajo y 4 reuniones de seguimiento a fin   de  presentar a las y los encargados de dichos trámites las áreas de oportunidad detectadas en la operación de los mismos, como se describe a continuación:

| Trámite | Actividad |
| --- | --- |
| Permiso para comercio en vía Pública Dirección de Comercio y Consumo | - 2 reuniones de seguimiento - 5 mesas de trabajo |
| Reportes de alumbrado público Dirección General de Obra Pública | - 2 reuniones de seguimiento - 5 mesas de trabajo |

Durante las reuniones de seguimiento, se expusieron 10 propuestas de mejora, logrando resultados ente los que destacan: fortalecer la información con la que se cuenta en la página web a fin de brindar información completa y oportuna a las personas que hacen uso  de estos trámites, y transparentar el procedimiento para atender reportes de alumbrado público.

Logrando con ello fortalecer la operación y mejorar la atención que se da a las y los usuarios de dichos trámites.

Paralelamente, se llevaron a cabo 2 sesiones de trabajo de los contralores ciudadanos en coordinación con integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría Social para la revisión y el seguimiento del programa de Atención y Prevención de la Violencia Feminicida que opera el Instituto Municipal de las Mujeres.

Meta 04

Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, de las comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias virtuales; la primera llevada a cabo en el mes julio en la cual se expuso las actividades realizadas por las comisiones de trabajo, aprobando la totalidad de acuerdos.

La segunda tuvo lugar en agosto la cual se desarrolló como sesión solemne en atención al cumplimiento del ejercicio anual del Consejo, teniendo como invitado especial al Alcalde, miembros del gabinete y presidentes de Consejos de la Administración Municipal, en esta sesión se presentó el 4to Informe de actividades del órgano colegiado y se realizó la renovación del cargo de presidente del Consejo, donde las y los ciudadanos eligieron por unanimidad al Ing. Guillermo González Grycuk para representarlos en el ejercicio 2020-2021.

Adicionalmente se apoyó en la realización de 6 mesas de trabajo y 8 sesiones de las Comisiones, dando atención al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:

| Comisión | Sesiones | Temas Tratados |
| --- | --- | --- |
| Adquisiciones Gubernamentales | 1 | Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Recomendación de auditorías |
| Mejora de Procesos | 2 | Seguimiento a objetivos de la Comisión. Reunión con el equipo de la Administración de Servicios Municipales. |
| Programas Sociales | 3 | Acuerdos de seguimiento a las recomendaciones emitidas por las y los Controlares Ciudadanos al programa “Atención y prevención de la Violencia Feminicida” |
| Vinculación y Promoción de Valores | 2 | Seguimiento a los objetivos de la Comisión. Acuerdos sobre el desarrollo de un webinar para promover las acciones realizadas por el Consejo. |

Participación en Consejos Directivos

Se participó como representantes de la Contraloría Municipal, en 2 sesiones ordinarias del Instituto Municipal de las Mujeres y 2 Sesiones Ordinarias del Instituto Cultural de León.

06 Gestión Gubernamental

META 01

08 evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios

En cumplimiento a la acción “Desarrollar 3 evaluaciones externas de consistencia y resultados de los principales programas presupuestales” del programa “Gobierno

Facilitador” del Programa de Gobierno 18-21; durante el bimestre julio-agosto se realizó la entrega de resultados finales al IMUVI de la evaluación externa al programa “Vivienda para Todos” a través de una reunión virtual realizada el día 28 de agosto.

Posterior a esta entrega se firmará un Convenio de Mejora entre el IMUVI y la Contraloría con la finalidad de dar atención a los aspectos susceptibles de mejora detectados por los evaluadores externos.

META 04

Seguimiento a la operación de los 39 comités de ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

A través de la coordinación con la Secretaría de Trasnparencia y Rendición de Cuentas, los 38 enlaces del Programa “ConÉtica” y 4 servidores Públicos de la Contraloría Muncipal, tomaron el curso en línea denominado “Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato”, en el que se abordaron los siguientes Módulos:

- Principios Constitucionales

- Valores

- Reglas de Integridad, y

- Prevención del Conflicto de Interés

Con ello, fortalecemos el actuar de los servidores públicos y continuamos consolidadndo una cultura de ética, legalidad y vocación por el servicio público.

META 05

Atención al 100% de los requerimientos de transparencia y acceso a la información pública.

Se dio respuesta a 11 solicitudes de información.

Sesiones de comité de Transparencia

Se atendieron 7 reuniones del Comité, en el que se trataron 2 versiones públicas y 21 ampliaciones de plazo de acuerdo de reserva y 4 acuerdos de clasificación  confidencialidad

07 Investigaciones

META 01

Elaborar el 100% de los informes de presunta responsabilidad administrativa en todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa, elaborados.

Se concluyeron 25 observaciones de las cuales corresponden a 14 expedientes de investigación.

| BIMESTRE MAYO-JUNIO |  |
| --- | --- |
| Expedientes activos al inicio del bimestre | 34 |
| Expedientes iniciados durante el bimestre | 20 |
| Expedientes concluidos durante el bimestre | 14 |
| Expedientes activos al final del bimestre | 40 |

Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.

Acción: Coadyuvamos en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (7), procesos penales (3) y causas penales (2), iniciados a instancia de este órgano de control.

Resultado: Se colabora con la Agencia del Ministerio Público Investigador de trámite común 4 en la integración de la carpeta de investigación derivada de denuncia penal de un hecho que la ley señala como delito Usurpación de Funciones Pública y/o el que resulte en agravio de la Administración Pública.

Resultado: Se colabora con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato, en la integración de la carpeta de investigación derivada de denuncia penal, por el delito de falsificación de documentos y/o el que resulte, en agravio de la Fe Pública.

Impacto: Derivado de las intervenciones, contribuimos para que se sancionen o en su caso se repare el daño a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se asistió a 8 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 6 extraordinarias.

Se atendieron 10 reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, Patronato de Explora, SIAP y el Patronato de Bomberos.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en 14 etapas de licitación pública de la forma siguiente:

| Etapas |  |
| --- | --- |
| Junta de Aclaraciones | 7 |
| Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas | 7 |

Se realizaron 12 recomendaciones y observaciones a Subcomités de adquisiciones así como la revisión de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de $  170´000,000.00  (Ciento setenta millones de pesos aproximadamente.

META 02

Actualizar el 100% de declaraciones  3 de 3 del Presidente Municipal y de los titulares de dependencia y entidades públicas.

Se recibió la declaración 3 de 3 del C. José Manuel Casanueva de Diego, Director General Economía, sumando con ello un total de 38 declaraciones presentadas.

META 03

Realizar 100 verificaciones de situación y evolución patrimonial o de conflicto de interés.

Durante el presente bimestre se dio inició a 100 verificaciones patrimoniales y de posible conflicto de Interés, mismas que se encuentran en proceso.

META 04

Recibir el 100% de las declaraciones de situación patrimonial y de posible conflicto de interés de los servidores públicos obligados de la Administración Pública Municipal de León.

| TIPO DE DECLARACIÓN | DECLARACIONES PRESENTADAS JULIO - AGOSTO |
| --- | --- |
| Declaración patrimonial y de intereses INICIAL (servidores públicos de nuevo ingreso) | 157 |
| Declaración patrimonial y de intereses Inicial (servidores públicos nuevos obligados) | 2145 |
| Declaración patrimonial y de intereses de Conclusión del Encargo | 60 |
| Total | 2362 |

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

Sustanciar y en su caso resolver el 100% de los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores y/o ex servidores públicos, así como de los particulares que cometan faltas administrativas.

Se dio inicio a la sustanciación de 10 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de dos servidores públicos y ocho ex servidores públicos, seis por falta administrativa calificadas como grave y cuatro como no grave.

|  | No. de Expediente | Área de adscripción | Cargo | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRA/02/2020 | Juzgados Cívicos Municipales | Juez Cívico | Haber realizado audiencia de calificación fuera de ley |
| 2 | PRA/03/2020 | Juzgados Cívicos Municipales | Médico Legista | No señalar en examen médico el tiempo probable de recuperación del detenido |
| 3 | PRA/04/2020 | Dirección General de Protección Civil | Ex Coordinador Operativo | Omitir realizar su entrega-recepción |
| 4 | PRA/05/2020 | Secretaria de Seguridad Publica | Ex Director General de Tránsito Municipal | Autorizar contratación sin que se cumpliera el perfil de puesto |
| 5 | PRA/07/2020 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | Ex Presidente del Consejo Directivo | Suscribir contrato sin contar con la aprobación del Consejo Directivo |
| 6 | PRA/08/2020 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | Presidente del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios | Adjudicar de manera directa fuera del marco normativo |
| 7 | PRA/09/2020 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | Ex Integrante del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios | Adjudicar de manera directa fuera del marco normativo |
| 8 | PRA/10/2020 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | Ex Integrante del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios | Adjudicar de manera directa fuera del marco normativo |
| 9 | PRA/11/2020 | Instituto Municipal de la Vivienda de León | Ex Subdirector | Falta de respeto a subordinado |
| 10 | PRA/12/2020 | Instituto Municipal de la Vivienda de León | Ex Subdirector | Falta de respeto a subordinado |

Se remitió al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 4 expedientes de Responsabilidad Administrativa en el que la falta se calificó como grave, en el que previo a dicha remisión se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, se emplazó y citó en términos de ley al presunto responsable, desahogándose además la audiencia inicial.

|  | No. de Expediente | Conducta realizada | Fecha en que se envió al tribunal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRA/41/2019 | Abuso de funciones | 21/07/2020 |
| 2 | PRA/01/2020 | Abuso de funciones | 08/07/2020 |
| 3 | PRA/02/2020 | Haber realizado audiencia de calificación fuera de ley | 20/08/2020 |
| 4 | PRA/03/2020 | No señalar en examen médico el tiempo probable de recuperación del detenido | 20/08/2020 |

Se concluyeron 4 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose 2 determinaciones de no responsabilidad, 1 en el que se tuvo por no presentando el informe y 1 sanción administrativa (amonestación).

META 02

Atender los medios de impugnación que resulten de los procedimientos de responsabilidad administrativa en cuanto a su sustanciación y en su caso resolución.

Se contestó demanda radicada con el número 989/3 Sala/20, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Despacho del Contralor

Verificación presencial en la carga y entrega de apoyos en especie por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a Dependencias y Entidades.

Se verificó la entrega de 1523 despensas  que realizó DIF a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, Dirección General de Desarrollo Rural e IMUVI, mismas que fueron distribuidas a través de 68 rutas.

Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

El 1 de julio se llevó a cabo de manera virtual la 7ma. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, teniendo como tema principal la organización de la LXXXII Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores Estado– Municipios.

El 7 de julio se llevó a cabo de manera virtual la 6ta. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Región III, en la cual se informaron los acuerdos de la 6ta.y 7ma. Reuniones Ordinarias de la Comisión de Contralores y se capacito sobre el Código de Ética de los Municipios y su vinculación con las Normas Profesionales de la Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización.

El 10 de julio se llevó a cabo de manera virtual la LXXXII Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores, en la cual se impartieron las capacitaciones con los temas: Errores recurrentes en de la integración de expediente en la revisión en materia de obra pública y evaluación al desempeño.

El 12 de agosto se llevó a cabo de manera virtual la 8va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se rindió el informe de las Comisiones Especiales.

El 18 de agosto se llevó a cabo de manera virtual la 7ma. Reunión Ordinaria de Trabajo de la Región III, en la cual se informaron los acuerdos de la 8va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores.

Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 28 de julio participamos en una mesa de trabajo virtual en la cual se presentó la Propuesta de Lineamientos para la Recepción, Atención y Seguimiento de Quejas y denuncias para el Estado de Guanajuato por parte del Comité de Participación Ciudadana.

El  11 de agosto se llevó a cabo de manera virtual la 3era. Sesión ordinaria del Comité Coordinador en el cual se presentó el informe de acciones en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.

El 26 de agosto participamos en una mesa de trabajo virtual en la cual se presento a los integrantes del Comité Coordinador, el Programa de Agenda de Aprendizaje Municipal a efectuarse en próximas fechas.

Atención a medios

El 29 de julio se tuvo una intervención en el espacio informativo “León Contigo”, en el cual se dio a conocer las labores de la Contraloría Municipal, durante la contingencia por COVID-19.

El 30 de julio se tuvo una intervención en el espacio de radio “Audio rama Noticias”, en el cual se dio a conocer las investigaciones en dependencias municipales y sobre las adquisiciones durante la contingencia por COVID-19.

Participaciones Especiales

El 3 de agosto se impartió de manera virtual la ponencia "La Contraloría Municipal, sus unidades administrativas y sus atribuciones" a servidores públicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) dentro del programa de capacitación Agosto, mes de profesionalización del servicio Público del SAPAL.

El 20 de agosto se tuvo una intervención en el “Primer Foro Virtual Juventudes: Nuevas Realidades” donde se interactuó con jóvenes leones en el rubro Política, Gobernanza e Instituciones organizado por Instituto Municipal de la Juventud.

Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2019 y 2020

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública  2019 y 2020

| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORÍA |  | Notificada | EN PROCESO |  |  | Concluida | Etapa para solventar | Resolución final | fecha |
|  |  | de inicio | Inicial | Intermedio | Final |  |  |  | resolución |
| AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AUDITORÍA OA/001-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA, PRIMERA ETAPA | 28/02/2019 |  |  |  |  |  |  | 01-ago-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AUDITORÍA OA/002-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL EJIDO | 28/02/2019 |  |  |  |  |  |  | 30-ago-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AUDITORÍA OA/003-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2018 AL MERCADO LA LUZ (1RA. ETAPA) | 28/02/2019 |  |  |  |  |  |  | 14/05/2019 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AUDITORÍA OA/004-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACIÓN CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: JOSE A. GODOY A JOSE MA. ROA | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 30-ago-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AUDITORÍA OA/005-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILTACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECON DEL RIO, ECO BULEVARD Y BLVD. C. SAAVEDRA | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 29-mar-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AUDITORÍA OA/006-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE CICLOVÍA EN BLVD. GALEANA, LEON GTO. | 29/03/2019 |  |  |  | 23-ago-19 |  |  | 30-oct-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AUDITORÍA OA/007-PI/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MADRE RAQUEL, TRAMO: AV. ATOTONILCO A TOPAR LADO ORIENTE | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 23-ago-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AUDITORÍA OA/008-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRADAS PARA EL ESTADIO DE BEISBOL DOMINGO SANTANA UBICACIÓN LEÓN GTO | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 30-ago-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AUDITORÍA OA/009-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE VARNA, TRAMO DE JEREZ SANALONA A JEREZ DE MIÑO | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 21-ago-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AUDITORÍA OA/010-PI/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MURCIA TRAMO: IZTLACCIHUATL A CARBÓN | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 28-nov-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AUDITORÍA OA/011-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE MENORCA TRAMO: BLVD. DELTA A VALLE DE SANTIAGO | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 25-sep-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AUDITORÍA OA/012-PI/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJAUTO, TERCERA ETAPA | 28/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 14-may-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AUDITORÍA OA/013-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VILLAS DE LEÓN OTE, TRAMO: DEL PARQUE A BLVD. TIMOTEO LOZANO, COLONIA VILLAS DE LEON | 26/06/2019 |  |  |  |  |  |  | 24-feb-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AUDITORÍA OA/014-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOAN MIRO, TRAMO: EDUARDO ROSALES A PINAZO, UBICACIÓN: COL. MARAVILLAS, LEON GTO. | 26/06/2019 |  |  |  |  |  |  | 24-feb-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AUDITORÍA OA/015-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HELIO TRAMO: BLVD. REBOCEROS A COBRE, UBICACIÓN: COL. VILLAS DE ECHEVESTE | 26/06/2019 |  |  |  |  |  |  | 24-feb-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AUDITORÍA OA/016-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | 29/03/2019 |  |  |  | 28-nov-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AUDITORÍA OA/017-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS PARA LA COLONIA FLOR DEL VALLE | 29/03/2019 |  |  |  | 09-oct-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AUDITORÍA OA/018-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATAJEAS EN LA COLONIA RIO GRANDE | 29/03/2019 |  |  |  | 19-ago-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AUDITORÍA OA/019-SAP-H/19 |  |  |  |  | 04-jul-19 |  |  |  |
|  | OBRA DE RETORNO VEHICULAR PARA LIBERAR TRAMO DEL COLECTOR SANITARIO EN BLVD. LAS TORRES Y PLAZA GALERIA | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 30-ago-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AUDITORÍA OA/020-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONEXION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD PUERTA DE SAN GERMAN | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 18-oct-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AUDITORÍA OA/021-PG-IMUVI/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EDIFICACIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL “LAS AMÉRICAS | 20/05/2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IMUVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AUDITORÍA OA/022-PG-IMUVI/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ARCHIVO MUERTO IMUVI | 20/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 15-may- 2O |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AUDITORÍA OA/023-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN | 29/05/2019 |  |  |  | 20-dic-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AUDITORÍA OA/024-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 1 | 29/05/2019 |  |  |  | 25-nov-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AUDITORÍA OA/025-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª. ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE, SECCIÓN 2 | 29/05/2019 |  |  |  | 25-nov-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AUDITORÍA OA/026-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) – TRAMO 3 | 29/05/2019 |  |  |  | 30-oct-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AUDITORÍA OA/027-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EXPEDIENTE ACTUALIZADO) EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO | 29/05/2019 |  |  |  | 20-dic-19 |  |  | 20-dic-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AUDITORÍA OA/028-SAP-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 1 | 29/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 25-nov-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AUDITORÍA OA/029-SAP-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CAMUNIDAD DE NUEVO VALLE DE MORENO, ETAPA 2 | 29/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 25-nov-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AUDITORÍA OA/030-SAP-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS | 29/05/2019 |  |  |  | 24-sep-19 |  |  | 24-abr-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AUDITORÍA OA/031-SAP-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CAMUNIDAD DE BENITO Y SANTANA DEL CONDE | 29/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 18-oct-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AUDITORÍA OA/032-SAP-G/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO DE 200 M3 Y 20 M DE ALTURA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS | 29/05/2019 |  |  |  | 28-ene-20 |  |  | 24-abr-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AUDITORÍA OA/033-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ORO TRAMO: NITRÓGENO A POTASIO | 26/06/2019 |  |  |  | 10-feb-20 |  |  | 10-feb-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AUDITORÍA OA/034-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA A REBOMBEO INSURGENTE | 26/06/2019 |  |  |  |  |  |  | 22-may-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AUDITORÍA OA/035-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. INDUSTRIAL HABITACIONAL, CUADRANTE PURÍSIMA, SILAO, LAGO DE CHAPALA Y FRANCIA | 26/06/2019 |  |  |  | 27-sep-19 |  |  | 27-sep-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AUDITORÍA OA/036-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA | 26/06/2019 |  |  |  |  |  |  | 27-abr-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AUDITORÍA OA/037-SAP-PH/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA REBOMBEO VILLAMAGNA | 26/06/2019 |  |  |  | 28-feb-20 |  |  | 19-ago-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AUDITORÍA OA/038-SAP-PH/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A ZONA DE INFLUENCIA DEL TANQUE IBARRILLA | 26/06/2019 |  |  |  | 02-feb-20 |  |  | 02-feb-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AUDITORÍA OA/039-SAP-PH/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD SAN AGUSTÍN DEL MIRASOL | 26/06/2019 |  |  |  | 02-feb-20 |  |  | 02-feb-20 |
|  | IMUVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AUDITORÍA OA/040-IMUVI-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “EDIFICACIÓN CONJUNTO HABITACIONAL “PRADERAS DEL SOL””, | 07/08/2019 |  |  |  | 28-abr-20 |  |  |  |
|  | IMUVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AUDITORÍA OA/041-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST DE LA LINEA DE AGUA TRATADA DE BLVD. SAN CRISPIN A AV. LA MERCED | 27/09/2019 |  |  |  | 28-ene-20 |  |  | 20-may-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AUDITORÍA OA/042-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE,SANITARIO E INDUSTRIAL EN CALLE SAN LORENZO, | 27/09/2019 |  |  |  | 28-ene-20 |  |  | 28-ene-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AUDITORÍA OA/043-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALUMBRADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PARQUE PRESA MARICHES | 27/09/2019 |  |  |  | 20-dic-19 |  |  | 20-dic-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AUDITORÍA OA/044-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHAB DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE RESTAURADORES (CUERPO SUR) | 27/09/2019 |  |  |  | 20-dic-19 |  |  | 20-dic-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AUDITORÍA OA/045-SAP-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA | 27/09/2019 |  |  |  | 28-feb-20 |  |  | 20-dic-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AUDITORÍA OA/046-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CLOUTHIER TRAMO: BLVD. ALONSO DE TORRES A | 27/09/2019 |  |  |  |  |  |  | 30-abr-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AUDITORÍA OA/047-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHAB DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPESTRE | 27/09/2019 |  |  |  | 20-dic-19 |  |  | 28-feb-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AUDITORÍA OA/048-SAP-PG/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT COLONIA PIEDRA AZÚL | 27/09/2019 |  |  |  | 06-nov-19 |  |  | 06-nov-19 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AUDITORÍA OA/049-SAP-PH/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHAB DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COL. RIVERA DE LOS CASTILLOS | 27/09/2019 |  |  |  | 02-feb-20 |  |  | 02-feb-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AUDITORÍA OA/050-SAP-PH/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL PUENTE DEL ÁNGEL | 27/09/2019 |  |  |  | 30-ene-20 |  |  | 30-ene-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AUDITORÍA OA/051-SAP-CON-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 1ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES | 29/03/2019 |  |  |  | 30-oct-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AUDITORÍA OA/052-SAP-CON-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ETAPA 2ª. EN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS LAURELES | 29/03/2019 |  |  |  | 30-oct-19 |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AUDITORÍA OA/053-SAP-CON-H/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS PARA LA COLONIA SAN JUAN | 29/03/2019 |  |  |  |  |  |  | 09/10/2019 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AUDITORÍA OA/054-CON-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LEÓN GTO | 29/04/2019 |  |  |  |  |  |  | 30/10/2019 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AUDITORÍA OA/055-H-Q/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OXIGENO, TRAMO: ORO ATELLEZ CRUCES, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SEÑORA | 29/05/2019 |  |  |  | 30-ago-19 |  |  | 14-may-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AUDITORÍA OA/056-H-EA/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORFIDO PIEDRA LAJA IRREGULAR ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO Y ARENA | 29/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 15-jul-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AUDITORÍA OA/057-H-EA/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRABAJOS RELACIONADOS EN LA ZONA DE COMIDA (RESTAURANTE) DEL PARQUE ZOOLÓGICO DE LEÓN | 29/05/2019 |  |  |  |  |  |  | 15-jul-19 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AUDITORÍA OA/058-G-Q/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAV DE LA CALLE FELIX ROMERO, TRAMO: CALLE JOSE MARÍA DE LA TORRE A JOSÉ MARÍA BRITO, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS | 18/10/2019 |  |  |  |  |  |  | 28-ago-20 |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AUDITORÍA OA/DU-059-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRACCIONAMIENTO VIOLETAS | 28/02/2019 |  |  |  |  |  |  | 29-oct-19 |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | AUDITORÍA OA/DU-060-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCESO DE AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO SACROMONTE | 28/02/2019 |  |  |  |  |  |  | 29-oct-19 |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | AUDITORÍA OA/DU-061-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRACCIONAMIENTO EL MAYORAZGO III | 29/03/2019 |  |  |  | 28-abr-20 |  |  |  |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | AUDITORÍA OA/DU-062-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES | 29/03/2019 |  |  |  | 28-feb-20 |  |  |  |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | AUDITORÍA OA/DU-063-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRACCIONAMIENTO CAÑADA DE LOS NARANJOS | 30/10/2019 |  |  |  | 19-may-20 |  |  |  |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | AUDITORÍA OA/DU-064-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRACCIONAMIENTO PORTÓN DEL VALLE | 30/10/2019 |  |  |  | 16/06/2020 |  |  |  |
|  | Desarrollo Urbano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | AUDITORÍA OA/DU-065-I/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FRACCIONAMINETO BOSQUES DEL PEDREGAL II | 30/10/2019 |  |  |  |  |  |  | 19-may-20 |

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2020

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2020