Lic. Héctor Germán René López Santillana

Presidente Municipal

H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 2020.

León, Guanajuato a 19 de enero del 2021

Respetuosamente

“El Trabajo Todo lo Vence”

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto

Contralor Municipal

Informe Bimestral de Actividades

Periodo: Noviembre-Diciembre de 2020

Apartado Uno

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre Noviembre-Diciembre de 2020, lo que se realiza en los siguientes términos:

CONTENIDO

01 Formación Preventiva………………………………………………………………………………………………………………………..………....4

02 Auditorías Contables y Financieras    ………………………………………………………………………………7

03 Auditorías a Obra Pública ………………………………………………………………..…...……...........…………..12

04 Auditorías de Control Interno …….………………….………………………………………….………………......19

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana ..……………………………………..………….…............19

06 Gestión Gubernamental …………………..………………………………………………………………………………24

07 Investigaciones ………………..…………………………………………………………………………………………………26

08 Responsabilidad Administrativa …..………………………………………………………………………....…….29

Despacho del Contralor………………………………………………………………………….………………………………32

Anexo 1. Programa de Auditorías Contables y Financieras  ……………………….…….……………37

Anexo 2. Programa de Auditorías de Obra Pública ………..…………………………………..…………..38

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos ……….…………….48

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del desempeño (PAED) .…..…….…..….……………49

01 Formación Preventiva

META 01

Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de interese al 100% de los servidores públicos.

Como parte de las obligaciones de los servidores públicos, se capacitó a 50 servidores públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, con el tema “Obligación de los servidores públicos en presentar declaración de situación patrimonial y de intereses”.  Con ello, logramos capacitar a un total de 1325 servidores públicos en el tema, durante el año 2020.

META 02

Capacitación en control Interno y Administración de Riesgos a los comités de control Interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Arrancamos la primera capacitación el 26 de febrero con los enlaces de Control Interno y Ética para concientizar sobre la materia, detallar las funciones de los enlaces, retomar el proceso de instalación o renovación de los Comités de Control Interno y Ética y finalmente la programación para la entrega del plan de trabajo 2020.

Como parte de los mecanismos de prevención e implementación del Control Interno al interior de las Dependencias y Entidades, capacitamos durante el año 2020 a un total de 97 miembros de los Comités del Control Interno, en Materia de Administración de Riesgos, lo que nos permitió dar cumplimiento a la meta programada.

META 03

Capacitación en Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores Públicos establecidos en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en el presente bimestre se capacitó a 121 servidores públicos en materia de “Ética y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, capacitando en el año 2020 a un total de 1841 servidores públicos, atendiendo a que dicha capacitación resulta ser una herramienta fundamental para prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

META 05

Capacitación en Contraloría Social a 100 servidores públicos para dar a conocer los programas de Contraloría Social.

A fin de fortalecer la Contraloría Social al interior de la administración pública municipal, se impartió una capacitación en materia de Contraloría Social a 64 servidoras y servidores públicos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, logrando con ello generar acciones estratégicas que nos permitan reforzar la operación de este mecanismo y poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de estos programas. Con ello, logramos capacitar a un total de 133 servidores públicos en el tema, durante el año 2020.

META 06

Capacitación en ética, integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción a los servidores públicos de nuevo ingreso.

En el tenor de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el servicio, se capacitó a 134 servidores públicos de las diferentes Dependencias y Entidades. Con ello, logramos capacitar a un total de 842 servidores públicos en el tema, durante el año 2020.

META 08
Capacitación previa a la aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.

Derivado de la aplicación de las 3581 pruebas, se obtuvo un promedio municipal para el examen de la función pública de 9.3.

02 Auditorías Contables y Financieras

META 01

15 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Noviembre - Diciembre 2020 se iniciaron 6 procesos de auditoría, los cuales se detallan a continuación:

| Acción | Dependencia / Entidad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Proceso de adjudicación | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (Guillermina Zamora) CM/AUD14/2020 | En proceso |
| Proceso de adjudicación | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (Protective) CM/AUD15/2020 | En proceso |
| Cumplimiento a contrato | C4 CM/AUD016/2020 | En proceso |
| Apoyos COVID | Dirección General de Salud CM/AUD17/2020 | En proceso |
| Apoyos COVID | Dirección General de Economía CM/AUD018/2020 | En proceso |
| FIG | Dirección General de Hospitalidad y Turismo CM/AUD19/2020 | En proceso |

Se iniciaron también 2 procesos de evaluaciones administrativas:

En el bimestre que se informa se notificaron 5 informes de auditoría, siendo los siguientes:

| Dependencia / Entidad | Resultados |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO CM-AUD01-2020 | 2 Observaciones 2 Recomendaciones |
| DIRECCIÓN DE DERECHO DE VIA CM-AUD02-2020 | 1 Observación 2 Recomendaciones |
| DIRECCIÓN GRAL. DE RECURSOS MATERIALES CM-AUD04-2020 | 2 Observaciones 4 Recomendaciones |
| SISTEMA DIF LEON CM-AUD13-2020 | 6 Observaciones 5 Recomendaciones 2 Recomendación General |
| C4 CM-AUD16-2020 | 1 Observación 1 Recomendación |

Se notificaron 2 resoluciones finales de auditoría:

Se emitió oficio de cumplimiento:

| No. | Unidad Administrativa/ Evaluación | Fecha Notificación | Acciones Preventivas |  | Acciones Correctivas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Emitidas | Atendidas | Emitidas | Atendidas |
| 1. | COMUDE-León CM/EA07/2019 | 21/12/2020 |  |  |  |  |

Durante el ejercicio 2020 se realizaron un total de 21 revisiones a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con las cuales se dio cumplimiento al 100% de la meta programada.

Resultados:

Como resultado de la práctica de las auditorías y evaluaciones administrativas mencionadas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

ACCIONES DE MEJORA

COMUDE-León

Emprendieron gestiones para la debida integración de la documentación que deberán presentar los proveedores participantes en sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a los requisitos señalados en las bases de las licitaciones e invitaciones para las adjudicaciones directas. La Evaluada gestionó la inscripción de los proveedores que aún no estaban inscritos en el Padrón de Proveedores Municipal el cual es administrado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Fue actualizado el Plan de Previsión Social de la COMUDE León mediante Sesión Ordinaria No. 9 del Consejo Directivo de la COMUDE León. Fue aprobado el Manual de Organización y el Manual de Procedimiento de Ingresos en la Sesión Ordinaria Virtual Número 15 del Consejo Directivo en fecha 18 de agosto de 2020. Implementaron acciones para el resguardo de las actas de reunión de Subcomité de Adquisiciones. La Evaluada presentó ante el Consejo Directivo de la COMUDE-León, la propuesta para la regularización de la figura del personal de honorarios asimilables.

Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 12 solicitudes de intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean utilizables para su enajenación, atendidos.

- Inspecciones de bienes sin uso y motivo de desecho o donación.

- Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes de la Dirección General de Policía Municipal (3 de diciembre).

Información financiera trimestral y cuenta pública de tesorería y entidades paramunicipales, revisada.

- Por lo que respecta a la revisión de la información financiera trimestral y cuenta pública anual se tiene el siguiente avance:

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del tercer trimestre de la Tesorería y las 20 Entidades, que relacionamos a continuación:

- Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),

- Patronato de la Feria Estatal de León,

- Patronato de Explora,

- Patronato de Bomberos de León,

- Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL),

- Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI),

- Instituto Municipal de las Mujeres,

- Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),

- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),

- Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),

- Fideicomiso Promoción Juvenil,

- Patronato del Parque Zoológico de León,

- Instituto Cultural de León,

- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),

- SAPAL – Rural,

- Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,

- Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,

- Sistema Integral de Aseo Público,

- Academia Metropolitana de Seguridad Pública,

- Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvo los siguientes resultados:

| Irregularidad | Dependencia /Entidad |
| --- | --- |
| Diferencias entre los Estados Financieros y las notas de desglose y de memoria. | Patronato de Bomberos de León, COMUDE, Explora, Fideicomiso Ciudad Industrial, Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, SIAP, Patronato del Parque Zoológico de León. |
| Omitieron publicar la cuenta pública en la página de transparencia. | Instituto Municipal de la Juventud. |
| Inconsistencias en la elaboración de los Estados Financieros. | SIAP |
| La Balanza de Comprobación no cumple con las reglas de presentación señaladas en la Guía para la Entrega de Información Financiera Trimestral 2020 emitida por la ASEG. | IMUVI |
| Diferencias en la Información de Disciplina Financiera | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León |

Otras actividades

Asistencia a las reuniones de los Órgano de gobierno de las siguientes entidades:

| Entidad | Fechas | Acuerdos relevantes. |
| --- | --- | --- |
| Fideicomiso Ciudad industrial | 12/11/2020 | - Se aprobó la entrega de BIENES MUEBLES a la Tesorería (Dirección de Control Patrimonial) como parte del proceso de extinción del fideicomiso. - Se aprobó la entrega al fiduciario de copias de expedientes de lotes vendidos. Con la finalidad de que el fiduciario valide la salida del patrimonio fideicomitido. - Se aprobó la reversión de una superficie de 19,584 metros cuadrados ubicada en Malecón del Rio de los Gómez. - Se aprobó informe del tercer trimestre de 2020 para entregarlo al H. Ayuntamiento. |

- Verificamos de cursos de la Academia Metropolitana Talleres de FORTASEG 2020 "Custodia cívica" "Formación inicial (aspirantes)".

- Capacitación sobre entrega recepción a personal directivo del SAPAL el día 2 de diciembre (8 personas).

03 Auditorías a Obra Pública

META 01

65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre se concluyeron 18 auditorías, de estas 15 están dirigidas a la Dirección General de Obra Pública y 3 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), de los procesos concluidos, en 13 resultaron 24 observaciones tanto de carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo de las 5 restantes se emitió la resolución final.

| ORDEN DE AUDITORÍA | OBRA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| OA/003-G/20 | “MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIMERA ETAPA.” | 1. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE $94,358.33 |
| OA/004-I/20 | “REHABILITACIÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE LA LUZ.” | 1. PAGOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE $12,378.70 |
| OA/013-G/20 | “PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULINO DURAN TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A.C. RODRIGO MORENO ZERMEÑO; UBICACIÓN COLONIA LEON I.” | 1. IRREGULARIDADES EN LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIANTE TECNICO INICIAL. 2. IRREGULARIDADES EN EL KLENADO DE LA BITACORA. 3. INDEBIDA FUBADMENTACIÓN EN EL FORMATO DE ORDEN DE ADJUDICACIÓN. 4, DEFICIENTE CONTROL PRESUPUSTAL EN EPAGO DE ESTUMACIONES. 5. VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD $149,276.53 |
| OA/017-H/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL CENIT, TRAMO: DEL RENACIMIENTO A BLVD. SAN NICOLAS, UBICACIÓN: VILLAS DEL CARMEN LEÓN, GTO.” | 1. DEFICIENCIAS TÉCNICO CONSTRIVAS GRIETAS EN CONCERTO. |
| OA/018-H/20 | "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. RODOLFO PADILLA (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A ARROYO ALFARO COL. SAN PEDRO PLUS" | 1. CALCULO ERRONEO DEL PORCENTAJE DEL FINANCIMINETO DEL 20% ADICIONAL AL ANTICIPO |
| OA/020-G/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE, TRAMO: AV. GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA PADILLA, UBICACIÓN: COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO.” | I. VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS EN EXCESO. POR UN MONTO DE $17,429.09 |
| OA/021-SAP-H/20 | "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y OBRAS DE CAPTACIÓN EN EL BLVD. WILBERTO JIMÉNEZ TRAMO BLVD. TORRES LANDA A CALLE COSTA AZÚL.." | I. VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS EN EXCESO. POR UN MONTO DE $151,373.96 IVA INCLUIDO YA FUE REINTEGRADO |
| OA/026-SAP-PH/20 | “CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 2 DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA.” | I. VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA ESTIMADOS EN EXCESO, POR UN MONTO DE $ 145,400.38 IVA INCLUIDO YA FUE REINTEGRADO |
| OA/044-G/20 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO.” | 1. IRREGULARIDAD EN LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL. 2. USO INDEBIDO EN EL LLENADO DE LA BITÁCORA. 3. DEFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL PAGO DE ESTIMACIONES POR $ 511,855.38 4. ANOMALÍA EN OBRA TERMINADA. CONCEPTOS NO EJECUTADOS POR UN MONTO DE $18,645.70 |
| OA/045-G/20 | “AMPLIACION DEL CENTRO IMPULSO SOCIAL NUEVO AMANECER. COL. NUEVO AMANECER, LEON, GTO.” | 1. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ANTICIPO DEL 50%. 2. IRREGULARIDADES EN EL USO INDEBIDO EN EL LLENADO DE LA BITÁCORA. 3. FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRIORITARIA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL. 4. IRREGULARIDADES EN LOS NÚMEROS GENERADORES. |
| OA/056-CON-I/20 | “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBÚS) 3RA Y 4TA ETAPA RENOVACIÓN DE PARADEROS 1RA ETAPA SIT OPTIBUS EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. MARIANO ESCOBEDO (23VA. ETAPA PARADERO SOLEDAD), LEON GUANAJUATO.” | 1. PAGOS EN EXCESO ($5,297.68) 2. INCUMPLIMIENTO EN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. |
| OA/060-G/20 | “PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL RHIN (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA A QUINTA REAL, COL. LOS CASTILLOS.” | DEFICINCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS 1. FISURAS Y FRACTURAS EN CONCRETO HIDRÁLICO, BANQUETAS Y GUARNICIÓN. MONTO OBSERVADO $ 9,015.16 PESOS |
| OA/063-H/20 | “PAVIMENTACION DE LA CALLE: SAN JOSE DE LAS LAJAS TRAMO: SAN JOSE DEL CABO A CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE UBICACIÓN: COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE.” | 1. DEFICIENCIS TÉCNICO CONSTRIUCTIVAS FISURAS EN PAVIEMENTO. |

Por dichas auditorías, se logró la fiscalizó de un monto económico por la cantidad de $66’377,877.35 pesos.

Así mismo, del resultado de las auditorías, se observó un monto irregular por la cantidad de $818,256.57 pesos, por los siguientes rubros; “Pagos indebidos por volúmenes improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y deficiencias técnico constructivas”, al respecto se está en periodo de seguimiento y en espera de respuesta para su probable solventación correspondiente de las obras que se describen en la siguiente tabla:

| ORDEN DE AUDITORÍA | OBRA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| OA/003-G/20 | “MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIMERA ETAPA.” | - VOLÚMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE $94,358.33 |
| OA/004-I/20 | REHABILITACIÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE LA LUZ | - PAGOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD DE $12,378.70 |
| OA/013-G/20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULINO DURAN TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A.C. RODRIGO MORENO ZERMEÑO; UBICACIÓN COLONIA LEON I | - VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBA COBRADOS EN EXCESO POR LA CANTIDAD $149,276.53 |
| OA/020-G/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE, TRAMO: AV. GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA PADILLA, UBICACIÓN: COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO | - VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS EN EXCESO. POR UN MONTO DE $ 17,429.09 |
| OA/044-G/20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO | - DEFICIENTE CONTROL PRESUPUESTAL EN EL PAGO DE ESTIMACIONES POR $511,855.38 - ANOMALÍA EN OBRA TERMINADA. CONCEPTOS NO EJECUTADOS POR UN MONTO DE $18,645.70 |
| OA/056-CON-I/20 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBÚS) 3RA Y 4TA. ETAPA RENOVACIÓN DE PARADEROS 1RA ETAPA SIT OPTIBUS EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. MARIANO ESCOBEDO (23VA. ETAPA PARADERO SOLEDAD), LEON GUANAJUATO. | - PAGOS EN EXCESO $5,297.68 |
| OA/060-G/20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL RHIN (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA A QUINTA REAL, COL. LOS CASTILLOS | DEFICINCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS FISURAS Y FRACTURAS EN CONCRETO HIDRÁLICO, BANQUETAS Y GUARNICIÓN. MONTO OBSERVADO PARA SU REPARACIÓN $ 9,015.16 PESOS |

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto al rubro de volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de $360,791.35 correspondiente a las siguientes obras:

| ORDEN DE AUDITORÍA | OBRA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| OA/016-SAP-H/18-G/212 | PAVIMENTACION CALLE ATALAYA, TRAMO: DE LA ALMENA - CANAL DE SARDANETA, UBICADO COL. EL CASTILLO | - VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, RECUPOERADO $7,312.03 PESOS |
| OA/026-SAP-PH/20 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 2 DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA | - VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, RECUPOERADO $145,400.38 PESOS |
| OA/037-SAP-PG/19 | "CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ZONA LA RESERVA" | - VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, RECUPOERADO $56,704.98 PESOS. |
| OA/021-SAP-H/20 | "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y OBRAS DE CAPTACIÓN EN EL BLVD. WILBERTO JIMÉNEZ TRAMO BLVD. TORRES LANDA A CALLE COSTA AZÚL." | - VOLUMENES DE CONCEPTOS DE OBRA COBRADOS EN EXCESO, RECUPOERADO $151,373.96 PESOS. |

Acumulado anual, resultados de auditorías:

- Se cuenta con un acumulado de 75 auditorías concluidas con informe de resultados y/o resolución final, al respecto se emitió un total de 98 observaciones. Con ello, se logró la meta anual con un 15% mayor a lo programado-

- Así mismo, se recuperó un monto a favor del erario público por los rubros de aplicación de penas convencionales y volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso por la cantidad de $1,567,973.84 pesos.

- Derivados de dichas auditorías, se fiscalizó un monto total por la cantidad de $532´612,316.41 pesos.

Por consiguiente, con la revisión con un enfoque preventivo de las obras en proceso de ejecución, en lo referente a los rubros de: calidad de los trabajos, apego a la normativa aplicable, cumplimiento en las fechas de término establecidas en el contrato de obra e integración de la documentación comprobatoria del gasto, en ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se procura ser oportunos en recomendar e informar a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las medidas correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos a: que las obras se concluyan en los tiempos pactados en el contrato, en un precio justo, así como contar con obras de calidad, seguridad y funcionalidad para la ciudadanía.

Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y servicios relacionados con estas, atendidos.

Asimismo, se Intervino en 98 actos de Entrega – Recepción de obras y servicios convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron 51 observaciones, por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se describe a continuación:

| Entrega Recepción de Obras y Servicios | Número de observaciones |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Observación | Obras | Proyectos |
| Deficiencias técnicas-constructivas: Grietas y fisuras en concreto hidráulico del pavimento en arroyo vehicular y banquetas y en ciclovías; falta de reubicación de semáforos, falta de semáforos para ciclistas, falta de reubicación de postes de alumbrado público, falta de colocación de bicicleteros, falta de colocación de postes nuevos de alumbrado público, falta de limpieza de jardineras, grietas en guarniciones, falta de señalamiento horizontal, boyas y vialétas, faltan tatas en registros, trabajos inconclusos entre otras. | 47 | 0 |
| Administrativas: Falta de entrega de entrega de actas por beneficiario, falta de reporte fotográfico, falta de estudio de impacto ambiental, falta de nota de bitácora y de terminación de los trabajos, aplicación de sanción por entrega tardía de obra. | 4 | 0 |

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de $388´137,682.70 pesos.

Graficas representativas de la intervención.

Beneficios:

De la participación a los actos de entrega recepción de obras y servicios públicos asistidos, constatamos y coadyuvamos en lo siguiente:

- Verificar y constatar que, en la entrega de las obras y servicios, la contratante, así como la contratista y supervisión contratada, se hayan apegado a las disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras y servicios de calidad, seguridad, funcionales, terminadas en tiempo y a precio justo.

- Derivado de la revisión física y en el caso de existir irregularidades, damos el seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello, evitar que el Municipio erogue recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así como contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Acumulado anual y resultados de los actos de entrega recepción de obras públicas y servicios.

- Se cuenta con un acumulado de 480 actos de entrega recepción de obras y servicios atendidos,

- De la asistencia a los mismos, se emitió un total de 220 observaciones.

- Derivados de dichos actos se fiscalizó un monto total por la cantidad de $1,612´822,340.21 pesos.

Actos de apertura de propuestas y comités de obra, atendidos.

Además, se Intervino en 35 actos de licitación de obras y servicios, convocados de forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en 18 aperturas de propuestas técnicas y económicas y 17 comités de obra: a la Dirección General de Obra Pública, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y al Patronato de Explora.  En la tabla se indica el número de intervenciones en cada ente.

| Licitaciones y Comités de Obra | Evento |  |
| --- | --- | --- |
| Dependencias y Entidades | Apertura de Propuestas | Comité de Obra |
| Dirección General de Obra Pública | 8 | 9 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) | 8 | 6 |
| Patronato de Explora | 2 | 2 |

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la fiscalización de un monto económico por $119´387,713.19 pesos.

Acumulado anual y resultados de los actos de licitación de obras públicas y servicios.

- Se cuenta con un acumulado de 227 actos de licitación de obras públicas y servicios atendidos.

- De la atención a dichos actos se fiscalizó un monto total por la cantidad de $910´203,713.26 pesos.

Revisión de contratos.

En lo que respecta a los Contratos, mismos que son enviados a este órgano de control, se realizó la verificación de 151 contratos, cuidando el cumplimiento de su contenido en apego a lo establecido en la normativa, y que estén debidamente firmados por las partes, tanto de obras como de servicio relacionados, de la forma siguiente:

Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

| Procesos de Obra Pública | Cantidad |
| --- | --- |
| Entrega-recepción de obras | 98 |
| Asistencia a licitaciones y comité de obra | 35 |
| Revisión de contratos | 151 |
| Total | 284 |

Acumulado anual de procesos de obra en el ejercicio:

| Procesos de Obra Pública | Cantidad |
| --- | --- |
| Entrega-recepción de obras | 387 |
| Entrega-recepción de proyectos | 93 |
| Asistencia a licitaciones y comité de obra | 227 |
| Revisión de contratos | 800 |
| Total | 1,507 |

Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de licitación de obra pública, así como de la revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

Apertura de Propuestas

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de contratación, se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así como a las bases de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y transparencia en la recepción de las propuestas.

Comité de Selección de Obras

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan en los procesos de selección, sea veraz y que ésta cumpla los lineamientos establecidos por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos, así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos de revisión que realiza esta Contraloría, con objeto de que en la ejecución se garantice la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

Revisar y ser oportunos en la detección de deficiencias, derivado de la revisión al contenido y formalización de los contratos, el hacer del conocimiento de forma inmediata a la contratante, así como constatar que estos, cumplan en su contenido con los requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.

04 Auditorías de Control Interno

META 01

20 Auditorías de Control Interno

Con lo anterior, se logra un fortalecimiento en el sistema de control interno para la Administración Pública Municipal, disminuyendo con ello los riesgos de incumplimiento en la estrategia, en la operación, en la transparencia, Legalidad y Corrupción. Además, se hace mención del cumplimiento del 100% de las auditorías programadas en materia de Control Interno.

05 Vinculación Social-Participación Ciudadana

META 01

Atender el 100% de las quejas, denuncias, sugerencias y reportes Ciudadanos

Se dio atención a 124 solicitudes ciudadanas. Se iniciaron 9 investigaciones a servidores públicos municipales por presuntos incumplimientos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Se emitieron 2 recomendaciones a la Dirección General de Desarrollo Urbano, con la finalidad de mejorar el desarrollo administrativo de los servicios públicos que se prestan en esa dependencia municipal.

Las Dependencias y Paramunicipales implicadas de este bimestre son: Secretaría de Seguridad Pública, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y Parque Ecológico Metropolitano de León.

| DEPENDENCIA/ENTIDAD | MOTIVO |
| --- | --- |
| Secretaría de Seguridad Pública | 5 por ejercicio indebido de funciones. |
| Dirección General de Desarrollo Urbano | 1 por ejercicio indebido de funciones. |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 2 por ejercicio indebido de funciones. |
| Parque Ecológico Metropolitano de León | 1 por ejercicio indebido de funciones. |

Al cierre del bimestre noviembre – diciembre del año 2020 en el área de quejas y denuncias se resolvieron 17 expedientes. Se remitió 1 a la Dirección de Asesoría e Investigación para determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos implicados. Se cuenta con 37 expedientes de investigación en trámite.

META 02

Vincular a 500 ciudadanos con los programas de Contraloría Social.

Durante este año logramos incentivar la participación ciudadana a través de la colaboración de más de 645 ciudadanas y ciudadanos que participaron en los ejercicios de control, vigilancia, evaluación y seguimiento en la prestación de servicios públicos municipales, ejecución de obras públicas y el correcto funcionamiento de programas y trámites que presta el municipio; lo anterior a través de las siguientes actividades:

Programa Inspección Ciudadana

Se realizaron 37 presentaciones vía telefónica en diversas Colonias de la ciudad. Logrando con ello la participación de 23 Ciudadanas y Ciudadanos que fueron nombrados Contralores Sociales en los meses de noviembre y diciembre para verificar la correcta prestación de los servicios públicos en su localidad. De igual manera, se dio seguimiento a las actividades realizadas por las y los Contralores Sociales nombrados con anterioridad, a través de 121 llamadas telefónicas, mediante las que se les brindó asesoría para atender las necesidades de servicio que se presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para darle la atención correspondiente.

Adicionalmente, se atendieron 8 reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas. Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben más de 41,539 vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades.

Cabe mencionar que durante el año 2020 a través de este programa se dio atención a 217 personas, quienes de manera comprometida coadyuvan con el órgano de control para vigilar y fortalecer la prestación de los servicios públicos en sus localidades.

Comités de Contraloría Social en la Obra Pública

Durante el periodo que se informa, dimos seguimiento y atención a Comités constituidos en bimestres anteriores, mediante 13 visitas de supervisión (de manera remota), concluyendo actividades en 11 de ellos, en los cuales se contactó a las y los beneficiarios a fin de resolver dudas y recibir orientación sobre las garantías de su obra.

Paralelamente llevamos a cabo la conformación de 12 Comités de Contraloría Social en Obra Pública por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de 45 personas, a quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social.

De igual manera, se realizaron 12 visitas de vinculación de manera virtual, en coordinación con las dependencias y entidades involucradas en el proyecto, a fin de aclarar dudas sobre su obra; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la correcta aplicación de un monto aproximado de $34,877,261 logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de 6,801 beneficiarios de las obras.

Po otro lado, a fin de seguir fortaleciendo la operación del programa y con el objetivo de dar continuidad a las acciones transversales del mismo, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo vía remota en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades Municipales.

Posteriormente se llevó a cabo 1 mesa de trabajo en la que recibimos un reconocimiento por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas del Estado de Guanajuato, por el mérito de la labor realizada por el equipo de Contraloría Social en la correcta promoción y operación de la misma entre la ciudadanía.

.

Durante este año se logró la conformación de 80 Comités en los que participaron 359 personas en la vigilancia de un monto aproximado de $8, 424, 096 logrando con ello mejorar la calidad de vida de más de 168,161 personas.

Contralor Ciudadano

A fin de seguir fortalecido la gestión gubernamental, se concluyó la revisión de 2 trámites de alto impacto de la administración pública Municipal, mediante la entrega de 2 informes finales.

Paralelamente se realizaron 8 propuestas de mejora para fortalecer la operación de los trámites; contando para ello con la participación de 20 Jóvenes que de manera comprometida participaron en 4 sesiones de capacitación, 6 mesas de trabajo y 1 reunión de vinculación para conocer a fondo la información del trámite, como se describe a continuación:

| Trámite | Actividad |
| --- | --- |
| Procedimiento Administrativo de Queja. | - 3 Sesiones de Capacitaciones - 3 Mesas de trabajo - Entrega de informe final - 5 Propuestas de Mejora |
| Aplicación de la cuota Mínima | - 1 Sesión de Capacitación - 3 Mesas de trabajo - Entrega de informe final - 3 propuestas de mejora |
| Revisión y mejora del Programa Contralor Ciudadano. | - 1 Mesa de trabajo |

A lo largo de este año logramos la participación de 57 jóvenes que de manera comprometida colaboraron para fortalecer la operación y calidad de 4 trámites municipales.

Meta 04

Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, de las comisiones de trabajo y acuerdos del Consejo Ciudadano de Contraloría Social

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias llevadas a cabo de manera virtual; la primera en el mes de noviembre en la cual se contó con la participación del Comité Municipal de Gobierno Abierto. Adicionalmente, el Consejo fue testigo de la adhesión a los “Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública Municipal” por parte de quienes integran el Consejo Directivo del Patronato el Parque Ecológico Metropolitano de León. La segunda en el mes de Diciembre en la que se aprobó el Plan de trabajo 2021 del Órgano Colegiado.

Paralelamente se dio atención a 7 sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando seguimiento al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:

| Comisión | Sesiones | Temas Tratados |
| --- | --- | --- |
| Adquisiciones Gubernamentales | 1 | Planeación de objetivos para el periodo 2021 |
| Especial de Movilidad | 1 |  |
| Mejora de Procesos | 1 |  |
| Programas Sociales | 1 |  |
| Obra Pública | 1 |  |
| Vinculación y Promoción de Valores | 1 |  |
| Comité de Normatividad | 1 |  |

Durante el año 2020 apoyamos en la celebración de 12 sesiones ordinarias 1 sesión extraordinaria, 16 mesas de trabajo y 44 sesiones de las Comisiones de trabajo.

Participación en Consejos Directivos

Durante el presente bimestre se participó en 2 sesiones ordinarias del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres y una sesión Ordinaria del Instituto Cultural de León.

06 Gestión Gubernamental

META 01

8 evaluaciones del desempeño a programas presupuestarios

Durante el presente bimestre se notificaron los informes de resultados de las 7 evaluaciones internas realizadas por este Órgano de Control.

| NOMBRE DEL PROGRAMA | RESPONSABLE | TIPO DE EVALUACIÓN | ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DETECTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento de los sectores tradicionales | Dirección General de Economía | Diseño | 8 |
| Impulso a la formación | Dirección General de Educación | Diseño | 9 |
| Monitoreo integral para la eficiencia de los servicios | Dirección General de Innovación | Diseño | 9 |
| Infraestructura social | Dirección General de Desarrollo Humano/ Dirección General de Desarrollo Rural | Diseño | 8 |
| Desarrollo agroalimentario | Dirección General de Desarrollo Rural | Diseño | 9 |
| Igualdad de género | Instituto Municipal de las Mujeres | Diseño | 9 |
| FORTASEG | Secretaría de Seguridad Publica | Específica del desempeño | 2 |

Derivado de los aspectos susceptibles de mejora encontrados en cada una de las evaluaciones, se está en periodo de seguimiento, trabajando en conjunto con los entes responsables para la atención de cada uno de ellos.

META 02

148 evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas.

Durante el presente bimestre se elaboraron las evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas de las dependencias, entidades y órganos autónomos, correspondientes al trimestre julio-septiembre del 2020. En general los resultados municipales son 75% de avance del logro de objetivos y metas y 66% de avance en el ejercicio presupuestal.

Con lo anterior se concluye con la realización de las 148 evaluaciones trimestrales del logro de objetivos y metas.

META 04

Seguimiento a la operación de los 39 comités de ética de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Se llevó acabo el 4to. Foro de Reconocimiento de Buenas Prácticas de Ética e Integridad, donde fueron premiados los comités internos de ética de: Bomberos, SIAP, DIF, Obra Pública, Educación y Desarrollo Rural.

Además de ello se impartió una conferencia en la materia por parte del Magistrado Gerardo Arroyo.

Se contó con la participación de más de 1600 Servidores Públicos conectados y más de 6 mil reproducciones.

META 05

Atención al 100% de los requerimientos de transparencia y acceso a la información pública.

Durante el periodo que se informa se dió respuesta a 14 solicitudes de información, por lo que se cuenta con un acumulado de 98 solicitudes atendidas durante el año 2020.

Sesiones de comité de Transparencia

Se atendieron 15 reuniones del Comité, en el que se trataron 3 versiones públicas, 39 ampliaciones de plazo, 2 acuerdos de reserva, 2 acuerdo de clasificación confidencialidad y 1 de inexistencia de información. Con ello, durante el año 2020 se atendieron 74 sesiones del Comité

07 Investigaciones

META 01

Elaborar el 100% de los informes de presunta responsabilidad administrativa en todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Se concluyeron 28 observaciones de las cuales corresponden a 24 expedientes de investigación.

| BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE |  |
| --- | --- |
| Expedientes activos al inicio del bimestre | 29 |
| Expedientes iniciados durante el bimestre | 22 |
| Expedientes concluidos durante el bimestre | 24 |
| Expedientes activos al final del bimestre | 27 |

Durante el año, se concluyeron 125 investigaciones.

Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.

Acción: Coadyuvamos en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (7), procesos penales (3) y causas penales (2); iniciados a instancia de este órgano de control.

Resultado: Se colabora con las diversas Agencias del Ministerio Público Investigador de trámite común y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato en la integración con datos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable participación de los mismos.

Resultado: Dentro del proceso penal 117/2018, se recabó declaración preparatoria del indiciado, con motivo de reposición de procedimiento emitido dentro del amparo 519/2019, dando cumplimiento a este y dictándole formal prisión tras recabarle su declaración por su probable responsabilidad.

Impacto: Derivado de las intervenciones, contribuimos para que se sancionen o en su caso se repare el daño a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una responsabilidad administrativa, elaborados.

Durante el año se turnaron 19 Informes de Presunta Responsabilidad de los cuales 1 se desechó y 18 se sustanciaron.

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron 5 recomendaciones preventivas y correctivas a Dependencias y Entidades para que su actuar sea en cumplimiento a la normativa y reglamentos aplicables y observen en su desempeño los principios que rigen el servicio público.

1. Dirección General de Obras Públicas. (1),

2. Dirección General de Archivos (1),

3. SAPAL (1),

4. Dirección General de Desarrollo Institucional (1) y,

5. COMUDE (1).

En el 2020, se emitieron 21 recomendaciones a diferentes Dependencias y Entidades.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios.

Se asistió a 9 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 7 extraordinarias.

Se atendieron 4 reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, EXPLORA y el SIAP.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en 5 etapas de licitación pública de la forma siguiente:

| Etapas |  |
| --- | --- |
| Junta de Aclaraciones | 1 |
| Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas | 4 |

Se realizaron 9 recomendaciones y observaciones a Subcomités de adquisiciones, así como la revisión de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de $314´500,125.00 (Trescientos catorce millones, quinientos mil ciento veinticinco pesos 00/100 M. N. aproximadamente).

Fiscalizando durante el 2020 un monto de $1,110´494,677.07 pesos.

08 Responsabilidad Administrativa

META 01

Sustanciar y en su caso resolver el 100% de los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores y/o ex servidores públicos, así como de los particulares que cometan faltas administrativas.

Se dio inicio a la sustanciación de 7 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de servidores públicos en activo, dos por falta administrativa calificada como grave y cinco como no grave.

|  | No. de Expediente | Área de adscripción | Cargo | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRA/13/2020 | Dirección General de Movilidad | Coordinador de Comunicación Social | Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones |
| 2 | PRA/14/2020 | Dirección General de Movilidad | Coordinador de Comunicación Social | Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones |
| 3 | PRA/15/2020 | Dirección General de Movilidad | Coordinador de Comunicación Social | Falta de respeto a compañeros en el desempeño de sus funciones |
| 4 | PRA/16/2020 | Dirección General de Obra Pública | Director de Supervisión | Autorizar la solicitud de volúmenes excedentes, fuera del marco normativo |
| 5 | PRA/17/2020 | Dirección de Comercio y Consumo | Inspector | Irregularidad en funciones al elaborar acta |
| 6 | PRA/18/2020 | Dirección de Comercio y Consumo | Inspector | Irregularidad en funciones al elaborar acta |
| 7 | PRA/19/2020 | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) | Ejecutivo del Sistema de Atención a Clientes | Bonificar cuentas fuera del marco normativo |

En el año 2020 se inició con la substanciación de un total de 18 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, llamándose a rendir cuentas a servidores y ex servidores públicos de diversas dependencias y entidades conforme lo siguiente:

En el año 2020 una vez admitidos los Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de 14 faltas administrativas calificadas como graves, emplazados los sujetos a procedimiento, citadas las partes y desahogándose la audiencia inicial de tales procedimientos, se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de dichos expedientes, siendo estos los siguientes:

|  | No. de Expediente | Presunta falta administrativa | Fecha en que se envió al tribunal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRA/32/2019 | Conflicto de Interés | 05/10/2020 |
| 2 | PRA/35/2019 | Abuso de funciones | 05/10/2020 |
| 3 | PRA/36/2019 | Abuso de funciones | 02/01/2020 |
| 4 | PRA/37/2019 | Cohecho | 05/10/2020 |
| 5 | PRA/38/2019 | Abuso de funciones | 24/02/2020 |
| 6 | PRA/39/2019 | Abuso de funciones | 17/01/2020 |
| 7 | PRA/41/2019 | Abuso de funciones | 21/07/2020 |
| 8 | PRA/43/2019 | Peculado | 03/03/2020 |
| 9 | PRA/01/2020 | Abuso de funciones | 08/07/2020 |
| 10 | PRA/02/2020 | Abuso de funciones | 20/08/2020 |
| 11 | PRA/03/2020 | Abuso de funciones | 20/08/2020 |
| 12 | PRA/07/2020 | Desvío de recursos | 18/09/2020 |
| 13 | PRA/08/2020 | Desvío de recursos | 28/09/2020 |
| 14 | PRA/09/2020 | Desvío de recursos | 28/09/2020 |

De tales expedientes remitidos, cabe resaltar que únicamente en 1 uno de ellos el Tribunal de Justicia Administrativa determinó no ser competente, al indicar que la falta establecida en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondía a una falta no grave, por lo que existe una efectividad del 93% de los expedientes remitidos, ya que en el año 2020 únicamente fue rechazado uno.

De la dirección y conducción de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se concluyeron en el año 2020, 23 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, decretándose:

| Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Concluidos Año 2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos | CONCLUIDOS |  |
|  | No. | Tipo de cierre |
|  | 1 | Desechados al no colmarse los requisitos señalados en el artículo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato |
|  | 8 | Determinaciones de no responsabilidad al no actualizarse y/o probarse la falta administrativa |
|  | 4 | Sanción administrativas de Amonestación |
|  | 4 | Sanción administrativas de Inhabilitación |
|  | 6 | Sanción administrativas de Suspensión |
|  | 23 |  |

Intervención y seguimiento a los juicios o medios de impugnación ante autoridades jurisdiccionales o administrativas.

En el bimestre que se informa, se dio atención y seguimiento en los juicios con número de expediente S.E.A.F.G. 2/SALA ESPECIALIZADA/20 y P.A.S.E.A. 138/sala especializada/18, tramitados ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

Asimismo, se dio el seguimiento que en derecho corresponda al expediente 989/3SALA/20, tramitado en la tercera sala del Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato.

Atención y seguimiento en el juicio de amparo 559/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito.

Despacho del Contralor

Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

El 6 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la 11va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Contralores, en la cual se aprobó realizar capacitaciones mensuales para los integrantes de los órganos de control interno de los municipios de Guanajuato.

El 20 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la 10ma. Reunión de Trabajo de la Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, en la cual se rindió el informe de la 11va. Reunión de Ordinaria de la Comisión, además se reeligió al Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto como Coordinador de dicha región.

En cumplimiento al acuerdo de capacitaciones mensuales, el 27 de noviembre participamos en el panel “Auditoría”. Vinculación con el procedimiento de responsabilidad administrativa”, con el objetivo de fortalecer a las Contralorías del Estado.

El 20 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la LXXXIV Asamblea Plenaria de la Alianza de Contralores, en la cual el Lic. Rubén Guerrero Merino, Contralor Municipal de Celaya por asumir la presidencia para el periodo 2020-2021.

Por lo que se puede concluir, al cabo de 11 reuniones ordinarias de la Comisión de Contralores, 10 reuniones de Trabajo de la Región III, 3 asambleas plenarias y dos años de la presidencia de la Alianza de Contralores Estado Municipio, se cumplió el objetivo de fortalecer a los Órganos de Control Internos Municipales del Estado.

Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 10 de noviembre se efectuó el Informe Anual de Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción, en el cual se dieron a conocer las acciones implementadas durante la gestión 2019-2020.

Atención a medios

Como parte de la estrategia para dar difusión e invitar a la ciudadanía a participar en el proceso de Selección de los Contralores Internos de las dependencias paramunicipales, el 30 de noviembre participamos en el espacio informativo Audiorama Noticias con Magda Rangel, al igual que el 1 de diciembre acudimos al espacio Noticias en línea con Jennifer Marcocchio.

Jornada de capacitación “Actuar de los servidores públicos durante el proceso electoral”.

Como parte de la estrategia de prevención la Contraloría Municipal, el 5 de noviembre se impartió la capacitación “Actuar de los servidores públicos durante el proceso electoral 2020-2021” a 20 integrantes del Ayuntamiento y sus colaboradores.

Además, el 11 de noviembre se tuvo participación en el espacio Telediario Bajío, con Miguel Puértolas y Mónica Fernández de Castro en el cual se enfatizó el correcto el actuar de los servidores públicos durante el proceso.

Continuando con las actividades, el 20 de noviembre se impartió la capacitación “Actuar de los Servidores Públicos en el Proceso Electoral 2020-2021”, a los miembros del Gabinete Municipal, así vigilaremos el correcto uso de los recursos públicos de la Administración Municipal.

El 7 de diciembre se capacitó al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en el tema: “Actuar de los Servidores Públicos en el Proceso Electoral 2020-2021”, para concientizar sobre la importancia de conducirnos con rectitud durante el proceso electoral.

Anexo 1 Programa de Auditorías Contables y Financieras 2019 y 2020

Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2019 y 2020

| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORÍA |  | Notificada | EN PROCESO |  |  | Concluida | Etapa para solventar | Resolución final | fecha |
|  |  | de inicio | Inicial | Intermedio | Final |  |  |  | resolución |
| AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AUDITORÍA OA/001-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7a. ETAPA DE RUTA DEL PEATÓN, CALLE JUÁREZ DE 5 DE FEBRERO A CALLE CONSTITUCIÓN | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  | 20-ago-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AUDITORÍA OA/002-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL A. EL SALTO TRAMO: COM. EL POTRERO A LINDERO SUR FRACC. PUNTA DEL ESTE, PRIMERA ETAPA | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AUDITORÍA OA/003-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEJ. SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL SALTILLO TRAMO: DE HUERTO DE MELONES A SALTILLO, PRIM. ETAPA | 11/02/2020 |  |  |  | 23-nov-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/004-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIAJES APOSTOLICOS TRAMO: DE BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA A TOPAR LADO OTE. UBICACIÓN: COLONIA SAN PABLO | 28/06/2020 |  |  |  | 15-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/05-I/20 |  |  |  |  | 27-oct-20 |  |  |  |
| 5 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BONAMPAK TRAMO: DERBY - TENOCHTITLAN COLONIA POPULAR MAYA | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/06-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REHABILITACIÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE LA LUZ | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  | 30-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AUDITORÍA OA/007-PH/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: ESTEBAN DE LARIS, TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COLONIA: LEÓN II, LEÓN GTO.” | 30/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 30-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/008-PG/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FEDERALISMO, TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A CONGRESO CONSTITUYENTE UBICACIÓN COLONIA LIBERTAD.” | 30/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 28-ago-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/009-PI/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVINO ROBLES TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEFERINO ORTIZ, COL. LEÓN II” | 30/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-jul-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/010-I/20 |  |  |  |  | 30-oct-20 |  |  |  |
| 10 | TERCERA ETAPA PLAZA DE LAS VIGAS EN LEÓN, GTO. | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/011-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAGRARIO, TRAMO: CISMA A DE LA CASTIDAD, COL. SANTA CECILIA. | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/012-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PURA SANGRE, TRAMO: BLVD. DELTA A CALLE VIA DE LOS CLAVELES EN LA COLONIA DEL CARMEN CTM.” | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/013-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULINO DURAN TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A.C. RODRIGO MORENO ZERMEÑO; UBICACIÓN COLONIA LEON I | 28/07/2020 |  |  |  | 21-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/014-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE SAN EFREN TRAMO: VALLE DE SAN LUCAS - TOPAR CON PAVIMENTO EXISTENTE, UBICACIÓN: COL. VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO. | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/015-GP/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁRTIRES DE CANANEA TRAMO H. AYUNTAMIENTO – CORREGIDORA EN LA COLONIA LIBERTAD.” | 09/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-jul-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/016-GP/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | “PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA, TRAMO: VICENTE GONZÁLEZ DEL CASTILLO A ATANACIO HERNÁNDEZ, COLONIA LEÓN II.” | 09/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-ago-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/017-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL CENIT, TRAMO: DEL RENACIMIENTO A BLVD. SAN NICOLAS, UBICACIÓN: VILLAS DEL CARMEN LEÓN, GTO. | 28/05/2020 |  |  |  | 15-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/018-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AV. RODOLFO PADILLA (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. VICENTE VALTIERRA A ARROYO ALFARO COL. SAN PEDRO PLUS" | 28/05/2020 |  |  |  | 15-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/019-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOAQUIN TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE A CALLE SANTA CROOCE, COL. SANTA CROOCE. | 28/05/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/020-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRAMIDE, TRAMO: AV. GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA, UBICACIÓN: COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO | 28/05/2020 |  |  |  | 21-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AUDITORÍA OA/021-SAP-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST. DE COLECTOR PLU. Y OB. CAPTACIÓN EN EL BLVD. W. JIMÉNEZ TRAMO BLVD. T. LANDA A CALLE COSTA AZÚL | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  | 21/12/2020 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AUDITORÍA OA/022-SAP-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST. DE LA LÍNEA DE COND. DE AGUA TRATADA DE PTAR MPL. A PTAR PERIODISTAS DE MÉXICO | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  | 30-jul-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AUDITORÍA OA/023-SAP-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SELVA III 2500 M3 DOS CÁMARAS | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  | 29-jun-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AUDITORÍA OA/024-SAP-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REHAB. DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCI. BRISAS DEL CAMPO 1RA SECCION | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  | 22-may-20 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AUDITORÍA OA/025-SAP-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONST. DEL COLECTOR SANITARIO EN SAN JUAN DE ABAJO 2A. ETAPA | 11/02/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/026-SAP-PH/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 2 DEL CENTRO OPERATIVO TORRES LANDA | 30/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 15/12/2020 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/027-SAP-PH/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 30). | 30/03/2020 |  |  |  | 20-ago-20 |  |  | 23/11/2020 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/028-SAP-PH/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LOS POZOS MURALLA 30 Y MURALLA 31 ACUEDUCTO LA MURALLA. (EQUIPAMIENTO POZO MURALLA 31). | 30/03/2020 |  |  |  | 20-ago-20 |  |  | 23/11/2020 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/029-SAP-PH/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES TIMOTEO LOZANO | 30/03/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/030-SAP-PH/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO TAJO DE SANTA ANA, TRAMO: TIMOTEO LOZANO A VÍA F.F.C.C | 30/03/2020 |  |  |  |  |  |  | 21/12/2020 |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/031-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA SARDENETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC A PRESA LA VALLE. UBICACIÓN: PRESITAS DEL CONSUELO | 27/04/2020 |  |  |  | 20-ago-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/032-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS TRAMO: 26 DE AGOSTO A 14 DE MAYO COL. MORELOS. | 27/04/2020 |  |  |  | 29-jul-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/033-I/20 |  |  |  |  | 18-ago-20 |  |  |  |
| 33 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAÑAMO, TRAMO: DE CALLE CUENCA FLORIDA A CALLE ALISO, COLONIA VALLE HERMOSO. | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/034-H/20 |  |  |  |  | 27-jul-20 |  |  |  |
| 34 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN R. DE LA VERA, TRAMO: JOSÉ MARÍA BRITO A JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS, UBICACIÓN: COL. PERIODISTAS MEXICANOS. | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  | 15-dic-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/035-H/20 |  |  |  |  | 21-sep-20 |  |  |  |
| 35 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIVISIÓN NORTE, TRAMO: H. AYUNTAMIENTO A CORREGIDORA DE QUERETARO COL. LIBERTAD | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/036-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL MONTE, TRAMO: VOLCAN DE JORULLO A CERRO DE LA BUFA, UBICACIÓN: COLONIA LOMAS DE JEREZ LEON, GTO. | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-jul-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/037-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TURIN, BOTAFOGO - A TOPAR, COL. DEPORTIVA II. | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/038-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | “REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS EN LAS COLONIAS: LOS ANGELES, LEON I, TELLEZ CRUCES Y MARAVILLAS, VARIAS COLONIAS.” | 27/04/2020 |  |  |  | 15-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/039-G/20 |  |  |  |  | 31-oct-20 |  |  |  |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ, TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE 5 DE MAYO | 27/04/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/040-G/20 |  |  |  |  | 31-oct-20 |  |  |  |
| 40 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DORADILLA TRAMO:PASEO DE LA PRESA - RIO DE LOS CASTILLOS, COL. VALLE HERMOSO II | 28/05/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/041-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | REHABILITACION AV. LA MERCED (SEGUNDA ETAPA), LEON GTO | 28/05/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/042-I/20 |  |  |  |  | 24-sep-20 |  |  |  |
| 42 | CONSTRCCIÓN DE LA BODEGA DE OBRA PÚBLICA, UBICADA EN BLVD. TORRES LANDA EL TLACUACHE, LEÓN DE LOS ALDAMA, SEGUNDA ETAPA. | 28/05/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/043-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR SALVADOR DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA CONVIVE, CCT11DJN4148F | 28/05/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/044-G/20 |  |  |  |  | 15-dic-20 |  |  |  |
| 44 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADRE ISABEL TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DE MAYO | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/045-G/20 |  |  |  |  | 15-dic-20 |  |  |  |
| 45 | AMPLIACION DEL CENTRO IMPULSO SOCIAL NUEVO AMANECER, COL. NUEVO AMANECER, LEON, GTO. | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/046-SAP-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | “CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS (TENAZCALA)." | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/047-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GAMALIEZ TRAMO: DE BLVD. UNIVERSIDAD CRISTIANA A TOPAR LADO PTE. COLONIA: SAN PABLO | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  | 31-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/048-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARIA LUISA, TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR PONIENTE, UBICACIÓN: COLONIA 10 DE MAYO SECCIÓN NEGRETE, LEÓN, GTO. | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  | 19-ago-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/049-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MADAGASCAR, TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA | 28/06/2020 |  |  |  |  |  |  | 19-oct-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/050-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | "PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BALCON DE LAS TERMITAS TRAMO: BALCON DE LAS MONARCAS AV. DE LOS BALCONES UBICACIÓN, COL. EL RENACIMIENTO" | 24/08/2020 |  |  |  |  |  |  | 21-dic-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/051-SAP-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS DE LOS OLIVOS. | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/052-SAP-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. ARROYO HONDO | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/053-SAP-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE RAFAEL IRIARTE, TRAMO: CALLE TANCITARO A CALLE ANTONIO DE SILVA EN LA COL. VILLA INSURGENTES | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/054-SAP-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PIEDRA AZÚL I | 28/07/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/055-H/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA PIEDRA AZÚL I | 24/08/2020 |  |  |  |  |  |  | 21-dic-20 |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/056-CON-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LEÓN (SIT OPTIBÚS) 3RA Y 4TA ETAPA RENOVACIÓN DE PARADEROS 1RA ETAPA SIT OPTIBUS EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A BLVD. MARIANO ESCOBEDO (23VA. ETAPA PARADERO SOLEDAD), LEON GUANAJUATO. | 28/05/2020 |  |  |  | 21-dic-20 |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/057-CON-G/20 |  |  |  |  | 31-oct-20 |  |  |  |
| 57 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CERRO DEL CHAPULIN (CERRO QUEMADO) TRAMO: CERRO DEL CUBO-CERRO DE LOS MILAGROS UBICACIÓN: COL. SAN ISIDRO AZTECA DE LA CD. DE LEÓN, GTO. | 28/05/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/058-CON-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | INFRAESTRUCTURA DE EMPLAZAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BICICLETA PUBLICA EN LEON, GTO | 20/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/059-CON-G/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS CASTILLOS, MUNICIPIO DE LEON, GTO. PRIMERA ETAPA | 20/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/060-G/20 |  |  |  |  | 31-oct-20 |  |  |  |
| 60 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL RHIN (MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA A QUINTA REAL, COL. LOS CASTILLOS | 24/08/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/061-I/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, TRAMO: DE VALLE DE LOS ATES-VALLE DE LA GALERA, UBICACIÓN: COL. SAN BERNARDO, LEÓN, GTO | 24/08/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/062-G/20 | 30/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: OSOS DE CHICAGO, TRAMO: PIELES ROJAS A CARNEROS DE LOS ANGELES; COL. DEPORTIVA II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/063-H/20 | 30/09/2020 |  |  |  | 21-dic-20 |  |  |  |
| 63 | PAVIMENTACION DE LA CALLE: SAN JOSE DE LAS LAJAS TRAMO: SAN JOSE DEL CABO A CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE UBICACIÓN: COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección de Obra Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/064-I/20 | 30/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PRIMERA ETAPA ENTRONQUE DE CARRETERA ESTATAL LEON-CURAMAROY CARRETERA LOS RAMIREZ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUDITORÍA OA/065-PI/20 | 18/09/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, CUARTA ETAPA " |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2020

Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2020